АДМИНИСТРАЦИЯ

Барило-Крепинского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06. 2015 г.                                №48/6                        сл. Барило-Крепинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение», постановлением Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 04.09.2013 № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барило-Крепинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения» за 2014 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Барило-Крепинского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Барило-Крепинского сельского поселения Гоголя И.В.

Глава Барило-Крепинского

сельского поселения							        А.В.Букуров

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к Постановлению Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения

от 04.06. 2015 г. №48/6

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения» за 2014 год

Основной целью муниципальной программы является:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения  и повышение уровня безопасности движения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Барило-Крепинского сельского поселения;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барило-Крепинского сельского поселения.

Участники программы: Администрация Барило-Крепинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в своем составе 2 подпрограммы:

1.Развитие транспортной инфраструктуры;

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Барило-Крепинского сельского поселения.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году было запланировано 3870,7  тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета – 3257,6  тыс. рублей;

Областного бюджета – 613,1  тыс. рублей;

Районный бюджет -0,0  тыс. рублей;

Внебюджетных источников – 0,0.

Фактическое освоение средств составило 2875,7 тыс.рублей или 74,3% (таблица 1).

1.Основной целью подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» является:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Основными задачами подпрограммы являются:

- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения  Барило-Крепинского  сельского поселения;

- обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

2.Основной целью подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барило-Крепинского сельского поселения» является:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основными задачами подпрограммы являются:

- создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Барило-Крепинском сельском поселении.

Таблица 1

Сведения

об использовании средств бюджета Барило-Крепинского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения | всего | 3870,7 | 2806,6 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 3257,6 | 2806,6 |
|  |  | областной бюджет | 613,1 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 3800,7 | 2737,5 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 3187,6 | 2737,5 |
|  |  | областной бюджет | 613,1 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Барило-Крепинского сельского поселения | всего | 70,0 | 69,1 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 70,0 | 69,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |