А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 год                              №  28                            сл. Барило-Крепинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения» за  2017 год.

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение», постановлением Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 04.09.2013 № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барило-Крепинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения» за  2017 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Барило-Крепинского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Барило-Крепинского сельского поселения Гоголя И.В.

Глава Администрации

Барило-Крепинского

сельского поселения							        А.В.Букуров

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к Постановлению Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения

от  05.03.2018 г. № 28

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения» за  2017 год.

Основной целью муниципальной программы является:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения  и повышение уровня безопасности движения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Барило-Крепинского сельского поселения;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барило-Крепинского сельского поселения.

Участники программы: Администрация Барило-Крепинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в своем составе 2 подпрограммы:

1.Развитие транспортной инфраструктуры;

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Барило-Крепинского сельского поселения

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году  было запланировано 202,2  тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета - 202,2  тыс. рублей;

Областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

Районного бюджета -0,0  тыс. рублей;

Внебюджетных источников – 0,0.

Фактическое освоение средств составило 202,2 тыс. рублей (таблица 1).

Таблица 1

Сведения

об использовании средств бюджета Барило-Крепинского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Барило-Крепинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения» за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Барило-Крепинского сельского поселения | всего | 202,2 | 202,2 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 202,2 | 202,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 202,2 | 202,2 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 202,2 | 202,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Барило-Крепинского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Барило-Крепинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |