А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018                                    № 69                     сл. Барило-Крепинская

«Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Барило-Крепинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями,   утвержденными  приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр,  и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами, Администрация Барило-Крепинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Барило-Крепинского сельского поселения на 2018-2022 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации Барило-Крепинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора Администрации по  жилищно-коммунальному хозяйству Калмыкову Г.С. и специалиста первой категории Администрации по земельно-имущественным отношениям Клименко О.С.

Глава Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения                                      А.В. Букуров

Приложение к

постановлению Администрации

Барило-Крепинского сельского поселения

от   31.07.2018   № 69

План-график мероприятий направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Барило-Крепинского сельского поселения на 2018-2022годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение «ревизий» субъектов использующих рекламные конструкции | в течение 2018 года | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Барило-Крепинского сельского поселения, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря 2018 года | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2020 года | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Администрация Барило-Крепинского сельского поселения |